| Dyddiad/Date | 6 Mawrth |
| --- | --- |
| Llinell Uniongyrchol/Direct Line | 01639 686463 |
| E-bost/Email | [environment@npt.gov.uk](mailto:environment@npt.gov.uk) |
| Cyswllt/Contact | Mr. Hasan Hasan |
| Eich cyf/Your ref |  |
| Ein cyf/Our ref | HH/DD/MEL |

At y Perchennog/Deiliad,

**Parthed: Dymchwel Adeiladau Ysgol Gynradd**

**Ysgol Gynradd Godre'r Graig, Heol Graig, Godre'r-graig SA9 2NY**

Rwy'n ysgrifennu atoch i'ch hysbysu am waith dymchwel y bwriedir ei wneud yn eich ardal.

Gweler yn amgaeëdig gopi o'r Hysbysiad a gyflwynwyd i Reoli Adeiladau, Y Ceiau, Ffordd Brunel, Parc Ynni Baglan, Castell-nedd SA11 2GG o dan adran 80 o Ddeddf Adeiladu 1984.


Bydd y rhaglen waith fel a ganlyn;

1. Caiff gwasanaethau eu datgysylltu yn yr wythnos sy'n dechrau 25 Mawrth 2024.
2. Bydd y gwaith stripio meddal mewnol yn dechrau yn yr wythnos sy'n dechrau 8 Ebrill 2024.
3. Bydd y gwaith stripio meddal allanol a gwaith i gael gwared ar y to yn dechrau yn yr wythnos sy'n dechrau 22 Ebrill 2024.
4. Bydd y gwaith i gael gwared ar y waliau ac i adeiladu bwnd yn dechrau yn yr wythnos sy'n dechrau 29 Ebrill 2024.

Bydd y gwaith ar y safle'n cael ei gwblhau ar 31 Mai 2024.

Os oes angen cymorth pellach arnoch, ffoniwch Hasan Hasan ar (01639) 686463 neu 07805013727

Yn gywir,



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ar ran y Pennaeth Peirianneg a Thrafnidiaeth**